# Центральный Союз Потребительских Обществ «МЕЖРЕГИОНРЕСУРС»

УТВЕРЖДАЮ:___________

ПАНИН В.Н.

Председатель Правления Союза

Б И З Н Е С – П Л А Н

Проекта «Бесцементное производство газобетона»

.г. Москва 2006г.

- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ.

Настоящий бизнес-план разработан ЦСПО «МЕЖРЕГИОНРЕСУРС» совместно с специалистами ООО «Передовые технологии развития». Основные исходные данные для экономических и финансовых расчётов подготовлены на основании опыта работы ООО «Передовые технологии развития» на стадии разработки новой технологии производства газобетона, а также на основании предварительных проработок технических, технологических и финансовых возможностей участников данного проекта.

В Бизнес-плане предусмотрено организовать производство газобетона в Шиловском районе Рязанской области на территории ОАО «Шиловское АТП», как базового предприятия.

В части обеспечения вновь организуемого производства электроэнергией и другими видами ресурсов предполагается сотрудничество с владельцами этих ресурсов на договорной основе.

Целью настоящего бизнес-плана является определение конкретных показателей экономической эффективности проекта по организации производства газобетона в условиях рыночной экономики и возможных условий реализации проекта финансовыми средствами с привлечением заёмных средств.

В качестве методологической основы выполненных расчётов приняты «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования», утверждённые Госстроем России, Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Госкопромом России 31 марта 1994 года №7-12/47 «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», подготовленное Международным центром промышленных исследований ЮНИДО.

При выполнении работы использованы анализ и прогноз общих инфляционных процессов в экономике России, оценка динамики изменения цен, а также расчётные алгоритмы, разработанные на основе программных продуктов, рекомендованных для проведения расчётов и разработки инвестиционных проектов.

1.1.Полное официальное наименование предприятия инициатора проекта:

Центральный Союз Потребительских Обществ «МЕЖРЕГИОНРЕСУРС»

Сокращённое наименование: ЦСПО «МРР»

Местонахождение Союза: Россия, г. Москва, Орликов переулок 1/11, оф. 650

1.2. Учредителями Союза являются Потребительские общества: «ЭКО-СОЦИУМЪ» г. Тольятти, «Офицерское братство» г. Сергиев Посад, «Казак-клуб» г. Сочи, «Московский капитал» г. Москва, «Отчий дом» г. Воскресенск, «Приокский Капитал» г. Серпухов.

1.3. Председателем Правления Союза является: Панин Виктор Николаевич.

1.4. Настоящий бизнес-план разработан в качестве обоснования целесообразности финансирования проекта «Бесцементное производство бетона», базирующегося на использовании высокотехнологического оборудования и рассчитанного на выпуск продукции, способной оказать конкуренцию на внутреннем рынке РФ.

1.5. Проектом предполагается использовать часть имеющегося технологического оборудования, инфраструктуру, внутрибазовые инженерные сети и внутрицеховые инженерные коммуникации, а также вспомогательные здания, сооружения.

1.6. Финансирование проекта предполагается осуществить с использованием заёмных средств в размере: 5 000 000 долларов США или 135 000 000 (сто тридцать пять миллионов) рублей, в два этапа:

1.7. Настоящий бизнес-план предоставляется на рассмотрение на конфиденциальной основе и не подлежит копированию и передаче в пользование третьим лицам без согласия владельца.

2. ЭТАПЫ  ПРОЕКТА

2.1.Подготовка к производству.

Необходимая сумма: 4 000 000 долларов США или 108 000 000 рублей - с 1 сентября по октябрь 2006г, на заказ и приобретение технологии, оборудования, оснастки, комплектующих и материалов, разработку и утверждение строительной, технической, технологической, конструкторской, финансово-экономической документации.

2 2.Монтаж и запуск завода.

1 000 000 долларов США или 27 000 000 рублей подготовку производственных площадей, капитальный ремонт и обследование (диагностика) существующих коммуникаций, оборудования, оформление юридических и правовых отношений с участниками реализации проекта, сертификация производства и продукции,

оборотные средства в месяц, на четырнадцать месяцев отсрочка возврата (по процентам и телу кредита). Срок окупаемости проекта – 24 месяцев  (расчётное время возврата кредита).

3. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

3.1. Основными  задачами организации производства газобетона является максимальное использование коммуникаций и производственных площадей, а также технологических возможностей , организация рабочих мест в количестве 60 чел., привлечение специалистов, выпуск и реализация продукции, пользующейся высоким спросом на рынке, получение прибыли.

3.2.   Главными целями проекта являются:

- наладить производство высоколиквидных строительных материалов;

- насытить рынок высококачественными и в тоже время дешевыми стройматериалами;

- получение высоких доходов путём организации производства, применяющего новейшие технологии в сфере строительных материалов;

- снижение цены на продукцию, с целью составления эффективной конкуренции фирмам производителям разного рода пенобетонов, традиционных составов;

- обеспечить собственные потребности в строительных материалах.

3.3. Для осуществления проекта необходимо:

- приобрести, установить и наладить (запустить) оборудование и оснастку;

- провести сертификацию производства и продукции;

Проектная мощность предприятия, начиная с марта 2007 года, составит: 48 000 м3 – газобетона в год.

В ООО «Передовые технологии развития» разработали новую технологию и оборудование для производства газобетона (вид «ячеистого» бетона) безавтоклавного твердения с высокими потребительскими характеристиками. Преимущества производства указанного строительного материала заключаются в том, что:

-обладая основными параметрами автоклавного газобетона, получается газобетон без автоклавирования и без пропарки, что является существенным фактором в условиях повышения цен на энергоносители и высокой стоимости оборудования (автоклавов);

- газобетон получается из двух основных компонентов: клинкера и инертного наполнителя (или без). Компоненты, применяемые в технологии изготовления по весу незначительны, что минимизирует затратную часть на оборудование и сырьё, так как портланд-цемент, традиционно применяемый в других технологиях значительно дороже клинкера портландцементного.

- в качестве инертного наполнителя может применяться зола, материал дешевый, удобный в работе и экологически безопасный;

- в качестве инертного наполнителя могут применяться другие материалы (опока, диатомит, трепел и др.), отходы производства, либо песок;

- без доработки оборудования, изменения техпроцесса и исходных материалов можно получать газобетон плотностью 300 – 1000 кг/м3. При этом прочность на сжатие будет изменяться с 10 до 75 кг/см2.;

- разработанное оборудование позволяет не только получать газобетон стационарно, но и подавать его на 15-20 метров по уровню установки оборудования, либо на 8-10 метров вверх;

- газобетонная масса формируется без последующей усадки до 900 мм. в высоту;

- время до распалубки газобетонной массы всего 1-1,5 часов (по традиционной технологии не менее 24 часов!), что существенно сокращает количество форм в случае производства блоков стационарно и уменьшает время заливки и распалубки стен в случае монолитного домостроения;

- в связи с тем, что марка газобетона варьируется в широком диапазоне,

при заливке монолитных конструкций можно заливать:

а) Не несущие конструкции (теплоизоляционный газобетон).

б) Несущие конструкции и стены (в зависимости от  проекта, прочность на сжатие 20-30 кг/см 2).

в) Конструкции перекрытий (прочность на сжатие до 100 кг./см2).

С указанными выше преимуществами газобетона, мы можем в кратчайшие сроки стать лидерами на рынке газобетона и других строительных материалов.

4. АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ.

4.1. Основными видами продукции на организуемом предприятии будут являться:

- газобетонные стеновые блоки (стандартные и по заказу);

- клей для газобетонных блоков;

По результатам спроса на продукцию и увеличения рынка сбыта ассортимент будет расширяться. Рассматривается возможность создания мобильных установок, применение которых позволит расширить области применения газобетона, а именно:

- теплоизоляция кровель, тепло и шумоизоляция межэтажных перекрытий;

- устройство самовыравнивающихся (самонивелирующихся) полов и оснований;

- устройство дополнительной теплоизоляции вертикальных поверхностей на существующих зданиях и сооружениях, с доведением их тепловой защищённости до требований СниП 11-3-79, изменение 3, «Строительная теплотехника» (монолитная заливка);

- строительство мансардных надстроек на зданиях без существенного увеличения нагрузки на фундаменты, при этом весовые и теплоизоляционные характеристики будут близки к деревянным конструкциям (монолитная заливка);

- монолитное промышленное и гражданское строительство;

- монолитная заливка теплоизоляционного пространства строящихся по традиционным технологиям и материалов зданий, при этом обеспечивается возможность армирования конструкций в целях увеличения их прочности;

4.2. Для решения задач по организации производственных и вспомогательных площадей производства безавтоклавного газобетона с наименьшими затратами времени и средств, предусматривается:

- ревизия и ремонт существующих коммуникаций;

- ревизия и ремонт существующих помещений и цехов, задействованных в производстве;

- заказ и изготовление оборудования, оснастки;

- покупка комплектующих и вспомогательных материалов;

4.3. Технология и оборудование.

а) склад сырья (суточный запас):

-	хранилище клинкера портландцементного  	120 м3

- резервуар для газообразователя на 		    1 м3;

- резервуар для жидкого стекла на 			    3 м3;

б) в течении первых двух месяцев будет установлено основное оборудование:

- 2 модуля аппарата «РИД-2» с обвязкой и ёмкостями для газобетона;

-	 80 поддонов металлических;

- 40 бортов металлических;

- 80 термоколпаков;

- 2 резательных комплекса в трёх координатах;

- 2 устройства подъёмно-транспортных;

- 2 устройства грузозахватных;

- 2 преобразователя частоты FR-A540-55K-EC;

-	измельчитель Федорова.

б) вспомогательное оборудование:

- 2 шиберных устройства;

- 2 шнековых питателя;

- 2 ленточных питателя;

- 2 дозатора воды;

- 2 дозатора газообразователя;

- 2 дозатора жидкого стекла;

- 2 дозатора клинкера;

-	1 электрокар;

-	1 паллетная машина;

-	деревянные поддоны.

в) склад готовой продукции предусматривается под навесом (площадка на территории) и будет обеспечена необходимым количеством для соответствующего объёма, электрокарами, подъёмными и погрузочными механизмами  и т.д.

4.4.Основное сырьё:

а) технологический цикл производства включает в себя следующие основные операции:

- приёмка сырья;

- обработка сырья и производство жидкого газобетона;

- заливка форм;

- выдержка форм;

- распалубка форм;

- резка монолита на стандартные блоки;

- выдерживание блоков на стеллажах в течении  суток;

- упаковка блоков;

- хранение и реализация.

в) основные строительные конструкции зданий:

- колонны, стены, панели перекрытия, (железобетонные, кирпичные);

- металлоконструкции;

- кровля, бетонные панели, перекрытия, рубероид, шифер и др.

На все объекты имеется паспортная, техническая документация.

4.5. Основные показатели производства (в год):

-	Выпуск готовой продукции            48 000 м3;

-	Режим работы предприятия          в  2 смены;

-	Численность работников                      60 чел;

-	Расход электрической энергии  437 920 КВт;

-	Расход воды-                                     12 896 м3;

-	Расход тепла-                                      440 Гкал;

-	Сброс сточных вод-                               200 м3;

5. План маркетинга

5.1. Рынок применения газобетона, газобетонных блоков разного вида возрастает в геометрической прогрессии:

- для строительных организаций это связано с введением значительно более жестких требований для строительной индустрии, в целом увеличить термическое сопротивление теплопередачи строительных конструкций в 3 раза.  Газобетон лучше любых других материалов отвечает этим требованиям и к тому же значительно дешевле других строительных  материалов.

- в индивидуальном строительстве (дома, коттеджи, дачи и т.д.) газобетон позволяет с наименьшими затратами быстро возводить строения до 4-х этажей включительно, при этом такие строения и дома по уровню экологичности и комфортности находятся в одном ряду с деревянными, но превосходят их по пожаростойкости. Предел огнестойкости самонесущей стены из блоков толщиной всего 75 мм. составляет Е-150, а предел распространения огня равен 0 см.

Теплоаккумулирующие свойства газобетона позволяют значительно экономить на отопительной энергии, это особенно ощутимо при постоянном повышении цен на тепло и электроэнергию.

Все вышеперечисленные факторы в пользу газобетона подвигают строить малоэтажные производственные комплексы, помещения, здания, фермы и т.д. и т.п. в сфере малого бизнеса (предприниматели, фермеры и колхозы). Газобетон  применяется:

- в малоэтажном домостроении (коттеджи, дома, дачи);

- в монолитном домостроении в виде теплоизоляционной облицовки, термовкладышей, ненесущих стен и внутренних перегородок, звукотеплоизоляции междуэтажных перекрытий, теплоизоляции крыш;

- в промышленном строительстве в том же виде, как и в монолитном домостроении;

- в изготовлении ограждающих конструкций;

- в изготовлении малых архитектурных форм и др.

Объём и тенденция развития рынка:

-	рынок г. Москвы, потребности в газобетоне, которого прогнозируются по разным источникам, только для строительных организаций в сфере строительства жилья и социальных объектов, в количестве не менее 2 млн. м3 в год;

- рынок Московской области, потребности в газобетоне, которого прогнозируются, только для строительных организаций в сфере строительства жилья и социальных объектов, в количестве не менее 500 тыс. м3 в год;

- рынок Подмосковья по коттеджному строительству, объём не менее 400 тыс. м3 в год;

-	рынок прилегающих к Московской области, областей, объём не менее 1 млн. м3, в сфере строительства жилья и социальных объектов, домостроительными организациями и в коттеджном строительстве;

Кроме этого на сегодняшний день указать точный объём потребления газобетона в сфере промышленного строительства и в переоборудовании существующих промышленных объектов по новым нормам представляется невозможным. По разным источникам это от 2 до 4 млн. м3- ежегодно.

Потребности малого бизнеса близлежащих территорий оцениваются в количестве не менее 100 тыс. м3 в год.

Итак, потребность в газобетоне в Центральном регионе оценивается не менее  6 млн. м3 в год. Производится и завозится не более 600 000 м3 «ячеистого» бетона в год!

5.2. Анализ конкурентной среды производимая продукции:

- на рынке газобетона будет находиться вне конкуренции, так как обладает очень высокими физико-техническими характеристиками (превышающими даже автоклавный «ячеистый» бетон) , плотностью 400 кг./м3 и прочностью 30 кг./см2.

5.3. Стратегия производства направлена на создание производственных мощностей по выпуску газобетона, в соответствии с динамикой роста потребностей рынка в Центральном регионе страны. Сырьевой базой производства являются сырьё и материалы, производимые и поставляемые предприятиями производителями, напрямую. У нас существует постоянная возможность устанавливать цену реализации на продукцию, как минимум на 10% ниже, чем у конкурентов, в связи с отсутствием затрат на пропаривание газобетона и применением клинкера портландцементного, как основного сырья, вместо портландцемента, при неизменном высоком качестве. Наибольшую экономическую эффективность производства и применения газобетона можно достичь при его совмещении со строительным процессом в рамках одной организации или картельного соглашения. При этом уменьшается НДС и налог с продаж, особенно на промежуточных этапах, стоимость же конечного продукта (готового объекта) определяется сложившимся на рынке недвижимости уровнем цен, а не на рынке стройматериалов.

5.4. Стратегия маркетинга.

Этапы внедрения на рынок: На первом этапе необходимо занять свою нишу на рынке «ячеистых» бетонов, в том числе «автоклавного», за счёт высокого качества газобетона и более низкой цены. На втором этапе, когда будут продемонстрированы преимущества нашей продукции, станет возможным использовать её для массового внедрения в рынок стройматериалов.

Инструменты маркетинга:

- Организация презентаций продукции, семинаров (в том числе выездных) с приглашением заинтересованных организаций, предпринимателей;

- Участие в тендерах по снабжению продукцией: Спецстроя РФ и др.;

- Участие в региональных, всероссийских и зарубежных выставках товаропроизводителей;

- Подготовка и рассылка рекламно-информационного материала по нашей продукции соответствующим строительным организациям и заинтересованным лицам;

- Подготовка и распространение рекламных буклетов, отражающих достоинства и преимущества нашей продукции;

- Подготовка рекламных видео- радио клипов;

- Применение наружной рекламы (рекламные щиты, мониторы);

- Подготовка телерекламы;

- Интернет реклама;

- Реклама в газетах и журналах, в специализированных издательствах: «Наука производству», «Отечественные строительные материалы», «СТРОН», «Формула строительства» и др.;

- Использование изустной рекламы, совмещая её, например, с раздачей значков, ручек, календарей, на которых есть товарный знак, спектр товаров и услуг, адрес и телефон предприятия;

Кроме этого, из зарубежного опыта известны примеры (Германия, Канада) строительства опытных демонстрационных сооружений для дальнейшего продвижения продукта на рынок и демонстрации возможностей технологии, на территории завода-производителя. При этом необходимо показать разные стадии строительства, включая и монолитное строительство. В самом здании необходимо организовать постоянно действующую выставку проектов, реализуемых с применением пенобетона, принимать заказы на поставку стройматериалов и на строительство объектов

Стратегия сбыта

Основной целью стратегии сбыта в которую входят вышеперечисленные инструменты маркетинга, является создание устойчивых, постоянных каналов сбыта продукции и работ, услуг, которые позволят увеличивать производство и объёмы выполняемых работ.

Политика ценообразования:

Стратегическим направлением в политике цен является поддержание рентабельной цены, так как наша продукция позволяет вытеснить конкурентов благодаря своей привлекательности для потребителей.

6.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.

6.1. Юридическая форма предприятия – закрытое акционерное общество. Форма собственности – частная. Состав учредителей и их доли в Уставном капитале приведены в разделе 1.1. При организации и развитии производства возможно изменение юридической формы предприятия, Уставного капитала и состава учредителей. В соответствии с создаваемым производством основными видами деятельности будут являться:

- производственная деятельность, выпуск газобетона;

- строительная деятельность;

- разработки новых технологий в сфере строительных материалов и строительства;

6.2. Организационная структура предприятия:

Генеральный директор, Зам.ген.директора по производству, по маркетингу и сбыту по развитию и безопасности бизнеса. Главный бухгалтер, Служба маркетинга и Аналитико-экономический отдел, Бухгалтерия, Отдел сбыта, Технический отдел, Отдел снабжения.

Лаборатория, Строительный участок, Автотранспортный цех, Отдел главного технолога. Строительство объектов (специализированные бригады). Производство газобетона (специализированные бригады).

6.3. Распределение обязанностей в структуре управления, Таб.№1.

| ###### Должность или одразделение | ###### Количество человек | ###### Выполняемые обязанности |
| --- | --- | --- |
| Ген. директор | 1 | Руководство предприятием, определение политики предприятия и оперативное управление. |
| Зам. ген.директора по производству | 1 | Решение вопросов организации и управления производственной деятельностью |
| Зам. ген. директора по маркетингу и сбыту | 1 | Анализ рынка стройматериалов, конъюнктура рынка, контроль сбыта, исследование перспективного сбыта продукции, реклама. |
| Зам. ген.директора по развитии бизнеса | 1 | Организация безопасности бизнеса, обеспечение безопасности сбыта продукции (проверка потенциальных покупателей и их платежеспособности). |
| Главный бухгалтер, бухгалтер | 3 | Учёт и контроль над рациональным использованием денежных средств, начисление и выплата зарплаты, командировочных и т.д. |
| Аналитико-экономический отдел | 2 | Экономический анализ деятельности и развития предприятия прогнозные проработки. |
| Служба маркетинга и сбыта | 6 | Анализ конъюнктуры рынка и спроса, изучение рынка сбыта, организация рекламной компании, сбыт готовой продукции, поиск новых потребителей, сбытовых фирм, расширение рынка сбыта. |
| Технический отдел | 2 | Проработка вопросов по внедрению новых технологий и материалов в производство, решение технических вопросов производства, оптимизация (уменьшение) затрат на производство. |
| Отдел снабжения | 4 | Обеспечение снабжения производства сырьём, тарой, материалами, комплектующими. |
| Лаборатория | 2 | Испытания исходного сырья, материалов, подготовка результатов анализов, испытания образцов, физические и химические характеристики продукции, соответствие стандартам. |
| Отдел главного технолога | 2 | Отработка новых технологий, контроль над соблюдением технологических инструкций, подготовка исходных материалов для сертификации собственных производств и потребителей нашей продукции. |
| Производство газобетона: Начальник производства, мастера смен, производ-ственные бригады, ремонтная бригада, бригада электриков, разгрузо-погрузчная бригада. | 35 | Обеспечение бесперебойного производства продукции в плановых объёмах. |
| Всего: | 60 |  |

7. Финансовый план.

7.1. Порядок определения стоимостных показателей.

Расчёты по определению параметров экономической эффективности проводятся в ценах, сложившихся на 01 июля 2006 года. Цены на эту дату принимаются по фактическим данным или определяются различными способами, указываемыми далее в подразделах по отдельным показателям. Для расчётов в текущих ценах использован последний из периодически разрабатываемых специалистами аналитико-экономического отдела нашего

предприятия, прогнозов динамики курса доллара США. Цены принимаются неизменными в течении года. Этот прогноз основывается на анализе изменения цен на рынке пенобетона и строительных материалов по материалам Госкомстата РФ, рекламных коммерческих изданий, а в части перспективы, ориентирован на программные правительственные документы и прогнозные оценки исследовательских структур.

В данном прогнозе заложена инфляция на уровне порядка 10% в год с 2006 года. Принято также, что аналогичная тенденция сложится и в части курса доллара США. Но при этом предполагается, что на определённый перспективный период сохранится сложившаяся до 2006 года тенденция постепенного снижения покупательной способности доллара относительно рубля. Расчёты всех показателей производятся в рублях.

7.2. Расчёты проводятся за период с мая 2006 года по май включительно 2008 года, охватывающий этапы подготовки производства, разработки технической, технологической, финансово-экономической документации, освоения и наращивания производственной мощности и эксплуатации производства с устойчивыми показателями производительности и доходности.

Экономические и финансовые показатели определяются помесячно.

7.3. На основании данных рынка газобетона, а также анализа стоимостных

показателей данной продукции на рынке принимается, что оптовая цена на газобетон составляет:

- 1-й год – 1966 руб./м3 без НДС, при себестоимости: 966 руб.;

- 2-й год – 2078 руб./м3 без НДС ,при себестоимости: 1078 руб.;

- 3-й год -  2200 руб./м3 без НДС, при себестоимости: 1200 руб.

7.4. Оптовая цена на продукцию принята с ориентацией цен на внутренний рынок и является неизменной в течение календарного года с целью привлечения максимального количества потребителей.

- Стоимость приобретаемого оборудования: 108 000 000 руб.

- Стоимость строительно-монтажных работ:   18 000 000 руб.

- Стоимость разработки финансово-экономической документации, проведения сертификационных испытаний, а также пуско-наладки производства: 5 000 000 руб.

- Общая сумма капитальных вложений определена в размере: 18 000 000 руб.

7.5. Размер и распределение оборотных средств.

- сырьё и материалы, электроэнергия и др. – 4 000 000 руб.;

- продолжительность работ по организации выпуска промышленной партии продукции – 2 месяца.

- ревизия и ремонт коммуникаций, подготовка производственных площадей, займут - 1 месяц.

- оплата за комплект оборудования производится с начала сентября по декабрь 2006

7.6 Себестоимость единицы продукции (м3) в ценах 2006 года определяется:

- в части сырья – исходя из рыночной стоимости на момент закупок и на последующие периоды;

- в части заработной платы – исходя из среднего значения заработной платы на единицу продукции по годам с учётом инфляции;

- в части амортизационных отчислений – по расчёту;

- в части остальных затрат (тара, материалы, энергоресурсы и др.) по расчёту.

Плановая калькуляция на изготовление 1 м3-газобетона по годам, Таб.№2:

| № п/п | ###### Статья расходов | Стоимость | Руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырьё и основные материалы | 606 | 700 | 800 |
| 2 | Отходы (вычитаются) | - | - | - |
| 3 | Топливо | 10,0 | 11 | 12,1 |
| 4 | Электроэнергия | 16 | 18 | 20 |
| 5 | Зарплата основных работников | 100 | 110 | 121 |
| 6 | Дополнительная зарплата | 10,0 | 11,2 | 12,54 |
| 7 | Амортизация основных фондов: Оборудование: Строения: (условно) | 152 150 2 | 152 150 2 | 152 150 2 |
| 8 | Отчисления на единый, социальный налог | 20,05 | 22,45 | 25,15 |
| 9 | Отчисления на страхование от травматизма | 1,0 | 1,12 | 1,25 |
| 10 | Расходы на подготовку и освоение прппрпроизводственной мощности | 12,81 | 14,03 | 15,50 |
| 11 | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 12 | Общезаводские расходы | 17,77 | 18,0 | 20,0 |
| 13 | Прочие производственные расходы | 0,37 | 0,20 | 0,46 |
| 14 | ###### Итого заводская себестоимость | 956 | 1068 | 1190 |
| 15 | Внепроизводственные расходы | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 16 | ###### Итого полная себестоимость | 966 | 1078 | 1200 |
| 17 | Доход | 1000 | 1000 | 1000 |
| 18 | Оптовая цена (без НДС) | 1966 | 2078 | 2200 |

7.8. Оборотный капитал в связи с высокой ликвидностью продукции и с отсутствием надобности в крупных (более 1-го мес.) складских запасах сырья и материалов формируется из условий месячного запаса сырья и материалов при запуске производства и 1 месячного запаса далее.

Потребность в оборотных средствах принимается в следующих размерах:

- 1-ый год - 4 000 000 руб.

- 2-ой год - 4 000 000 руб.

- 3-ий год – 4 000 000 руб.

Принято, что формирование и пополнение оборотного капитала осуществляется до начала следующего месяца по издержкам, в течение которого, определена текущая величина оборотного капитала.

7.9. Страхование инвестиций принимается из расчёта частичной потребности финансовых ресурсов (кредитная линия) для реализации проекта под стоимость основных фондов предприятия (и приобретаемых в том числе), которые составляют: 1 350 000 руб.

9. Вариант схемы финансирования.

9.1. Финансирование рассматривается в одном варианте – в размере полного коммерческого займа, подлежащего погашению за счёт последующих результатов деятельности предприятия. При этом за полную необходимую сумму займа принимается значение: 135 000 000 рублей.

9.2. Проект предусматривает участие в финансировании собственных средств, в размере амортизационных отчислений, возврата НДС на приобретение оборудования, НДС подлежащего возврату и прибыли за счёт деятельности предприятия.

9.3. Годовая процентная ставка по коммерческому кредиту принимается равной 8%.

10.